### 庐阳区天水路凌湖路苗木补植专业分包询价函

 供应商

安徽开源园林绿化工程有限公司以询价方式专业分包庐阳区天水路凌湖路死亡苗木补植，现将有关事项说明如下：

1、投标人应认真仔细踏勘现场，考虑各种潜在风险因素，根据自身实力合理报价，报价书签字盖章密封后以当面送达或邮寄方式送达形式发送（送达日必须在报价截止日期前）。另需附单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件加盖公章。签约方的报价书将作为合同的组成的部分。

2、送达或回函地址：安徽省合肥市蜀山区井岗路与甘泉路交叉口中煤西城广场19楼经营合约部 邮编：230031

收 件 人：安徽开源园林绿化工程有限公司经营合约部

贾海燕（信封应注明“报价函” QQ： 2946310763 )

3、施工地点：庐阳区天水路、凌湖路。

4、开工时间：以双方签订专业分包合同中时间为准。

5、甲方招标控制价为 33 万

6、计划工期： 20 日历天

7、本项目苗木规格、造型必须由监理及业主代表确认合格方可施工，投标人投标报价时应充分考虑，中标后不得有任何疑异。

8、本项目执行合肥市林业和园林局二〇一五年九月修订版的“修订版-合肥市园林绿化导则”、合肥市园林绿化工程施工行为奖罚细则（试行）、庐阳经开区绿化施工及养护细。

9、投标单价包含为实施和完成合同工程所需的(人工费、材料费（包括辅材）、机械费、安全防护、文明施工、环境卫生、材料到场的装卸及二次转运、缺陷修复、管理费、保险（除工程一切险及第三者责任险外）、利润、税金、被更换苗木清除费用、更换苗木时造成的其它苗木损坏原样恢复费用、苗木补植完成后需养护至工程移交政府管理单位等）以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（含工料机价格上涨风险）等按设计图纸及相关规范要求完成合格的产品所需的一切费用。

10、报价截止日期：2020年 4 月 30 日 上午10：30（以收到时间为准）

11、中标后、合同签订前，投标人须缴纳中标价的 5% 为履约保证金。

12、付款方式：本工程无工程预付款。苗木补植完成后由甲方组织验收，验收工程量作为结算支付依据。分包工程未能通过验收的，乙方负责修复相应缺陷，承担相应费用，并承担相应责任。

13、结算方式：工程完工后，乙方办理结算应在已完成工程量的验收资料办理完毕后进行，结算须经安徽开源园林绿化工程有限公司相关结算部门确认后方可有效。以生效后的结算金额开具合法、有效的增值税专用发票（增值税专用发票税率9%）。经业主方代表、监理工程师验收合格完成移交并经庐阳区审计局审计定案后按结算金额90%一个月内予以支付，剩余10%三个月内支付。超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

14、履约保证金在工程完工并经甲方验收合格后予以无息退还。

15、所有工程款均不计利息。

16、工程量清单（庐阳区天水路凌湖路苗木补植工程专业分包报价书）

17、咨询电话：贾海燕 18019949766 朱伟业 15256111018

安徽开源园林绿化工程有限公司

 2020 年 4月 26 号