中煤西城广场办公楼第19层办公楼装修

招 标 文 件

安徽开源园林绿化工程有限公司

二0一七年十月十九日

招 标 邀 请 书

致：________________________

一、安徽开源园林绿化工程有限公司（招标人）负责承建的中煤西城广场办公楼第19层办公楼装修，经研究决定对其进行专业分包，择优选定承包人。

二、项目概况

（1）招标范围：详见施工图（电子版）及招标文件

（2）工程建设施工地点为  中煤西城广场办公楼第19层

（3）计划开工日期为：以甲方下达的开工令为准，工期_ 30 日历天。

三、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于2017 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 30 日，每天（公休日除外）工作时间在安徽开源园林绿化工程有限公司经营合约部 出售招标文件。

2、招标文件费用： 500 元/份，售后不退。

四、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为 2017 年  10 月 31 日 15 时00 分， 递交地点为  合肥市蜀山区中煤西城广场20楼安徽开源园林绿化工程有限公司会议室。逾期未送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、有关本项目投标的其他事宜，请与招标人联系。

招 标 人：安徽开源园林绿化工程有限公司

地    址：合肥市蜀山区中煤西城广场20楼

联 系 人： 苗鲲鹏        奚  燕

电    话：18055777338    0551—69109832      13956990560

邮    箱：2946310763@qq.com

前 附 表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽开源园林绿化工程有限公司中煤西城广场办公楼第19层办公楼装修 |
| 2 | 项目地点 | 中煤西城广场办公楼第19层 |
| 3 | 招标内容 | 本次招标为1个标段。投标人自行报价。 工作内容包括: 招标文件、图纸和工程量清单涉及的全部内容。 |
| 4 | 工期及 质量要求 | 计划工期： 30 天。（以甲方下达开工令为准） 质量：合格，并通过甲方验收。 |
| 5 | 承包方式 | 专业分包 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 投标人 资格要求 | 见投标须知 |
| 8 | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 9 | 现场踏勘 | 自行踏勘，投标人应充分勘察现场，将一切可预见风险及施工难点自行考虑到投标报价中。中标后费用不予调整。 |
| 10 | 投标 报价方式 | 固定单价 |
| 11 | 招标控制价 | 650000 元（含暂定金及设计费） |
| 12 | 工程款支付 | 1、本工程无工程预付款。中标人完成的合格工程量经验收后办理工程款结算手续，其中结算金额的10%作为质量保证金，在施工结束并通过验收后支付其中5%，另外5%待质量保证期到期后支付。质保期2年，自通过验收合格后交付使用之日起。质保期内无偿维修，若中标人无法维修的，招标人委托他人维修，费用按市场价格进行结算，直接从中标人质保金中扣除，不足部分由中标人支付。中标人需提供合法有效的增值税专用发票。 2、所有工程款均不计利息。 |
| 13 | 投标保证金 | 人民币 1 万元，于2017年10月30日17时前从投标单位基本账户上汇入招标方指定帐户；不接受个人转账或现金缴纳；开标时，投标人如不能出示缴纳投标保证金的有效证明（原件），视为废标！ |
| 14 | 履约保证金 | 中标价的5%，中标单位在接到中标通知后7个工作日内将履约保证金汇入招标人指定的账户，否则视为自动弃权中标，同时没收投标保证金。中标单位的投标保证金可自动转为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后一次性退还（无息）。 |
| 15 | 投标文件 份数 | 正本一份，副本一份 |
| 16 | 投标截止时间 | 时间： 2017 年 10 月 31 日 下午 15 点（北京时间） |
| 17 | 开标时间 及地点 | 时间： 2017 年 10 月 31 日 下午 15 点（北京时间） 地点：合肥市蜀山区中煤西城广场20楼安徽开源园林绿化工程有限公司会议室 |
| 18 | 开标 联系人 | 联 系 人： 苗鲲鹏 奚 燕 联系电话： 18055777338 0551—69109832 13956990560 |
| 19 | 特别提示 | （1）在递交投标文件时需提供投标保证金电子汇款凭证(原件)，如不能提供，视为废标。 （2）投标人必须接受招标人必要的指定分包。 （3）本工程工期紧，任务重，投标人应认真仔细踏勘现场，考虑各种潜在风险因素，根据自身实力合理报价。 |

一、投标须知

1、投标单位必须确认本招标文件的所有条款。

2、招标清单工程量均为暂估量，投标结束后施工过程中，甲方根据现场实际情况和需要，可增减部分工程项目或工程量，最终以现场实际施工并经甲方确认的工程量为结算标准。

3、招标单位根据公司招标的要求择优选择施工队伍。

4、投标单位应承担自己投标活动的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

5、投标单位应按照招标活动日程安排表按时参加各项投标活动，否则将按自动弃权处理。

6、投标有效期：从提交投标文件截止日起60日内。

7、投标人投标时必须提供以下证明文件：

（1）具有建筑装饰装修工程专业承包叁及以上资质。

（2）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证、安全生产许可证、开户许可证（复印件）、法人授权委托书原件和法人代表身份证复印件、授权代表身份证原件及复印件；一般纳税人证明等其他有必要的证件。

8、投标、履约保证金：

（1）投标保证金人民币 1 万元，应于2017年10月30日17时前从投标单位基本账户上汇入招标方指定帐户（以银行到账时间为准），否则其投标担保无效！开标时，投标人不能出示缴纳投标保证金的有效证明（原件），视为废标；中标单位在履约保证金足额缴纳后方可与招标方签订合同；中标单位在合同履行期违约合同或单方中止合同，履约保证金归招标方所有；履约保证金同时可作为农民工工资保证金，在工程验收合格后一次性退还（无息）。

未中标单位的投标保证金于招标人与中标单位签订合同后5日内无息退回。

（2）保证金缴纳方式：必须从投标单位基本账户电汇至招标单位指定账户。

（3）招标人账户信息：

开户名称：（招标机构） _安徽开源园林绿化工程有限公司
       账　　号：   2091012080014049

开户银行：  徽商银行合肥稻香楼支行

9、招投标事项联系人及联系电话

联 系 人：  苗鲲鹏    奚  燕

联系电话：18055777338  0551—69109832    13956990560

二、工程综合说明

1、工程概况

本次招标内容主要为中煤西城广场办公楼第19层办公楼装修，计划工期 30 天。

2、招标范围：

图纸设计范围内的一切人工、主材、辅材、机械设备、安全防护、文明施工、环境卫生、材料到场的装卸及二次转运等均在乙方施工范围内。

3、技术质量及安全文明施工要求

1、本分包工程适用的工程建设标准：国家现行对应标准及规范。除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

4、工期要求：   30  天。（含国家法定节假日）

5、投标报价：

1、本项目专业清单报价表，所报单价中包括为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、现场经费、安装、缺陷修复、管理费、保险（除工程一切险及第三者责任险外）、税金、利润、自检、迎检、安全费用、地方协调费用，和其必须配套项目的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（含工料机价格上涨风险）。预中标单位如存在不平衡报价，招标人有权对价格进行调整，预中标单位如不接受调价，视为自动放弃，另选中标单位。

2、投标报价在合同履约期内不再调整。

3、投标报价须按投标单位本单位可开具增值税专用发票税率报价（税率为11%）

4、所有清单列项均必须报价，如有漏报做废标处理。

5、招标清单工程量均为暂估量，以现场实际施工并经甲方确认的工程量为结算标准。

6、投标单位在施工过程中应向招标单位提供送检材料的合格证书。

6、付款方式：

本工程无工程预付款。中标人完成的合格工程量经验收后办理工程款结算手续，其中结算金额的10%作为质量保证金，在施工结束并通过验收后支付其中5%，另外5%待质量保证期到期后支付。质保期2年，自通过验收合格后交付使用之日起。质保期内无偿维修，若中标人无法维修的，招标人委托他人维修，费用按市场价格进行结算，直接从中标人质保金中扣除，不足部分由中标人支付。中标人需提供合法有效的增值税专用发票。

所有工程款均不计利息。

7、工资发放：

乙方必须按月将工资发放表提供给甲方，由甲方备案；同时乙方的人员使用及变化情况，必须配合甲方劳资部门进行管理，每次发放工资前一周，须将工人工资表、借款表等表上报甲方劳资部门，在发放工人工资时必须有本人签字、手印及身份证号码，与本人姓名对应的银行卡卡号，甲方有权进行监督（拍照、录影）。

三、投标文件的澄清及说明

1、招标文件由本文件和招标人应投标方要求所做的文字说明和解释组成。

2、招标人有权在开标前对招标文件进行修改和补充及对投标人有关问题的答疑是招标文件的组成部分，与招标文件有同等效力。

3、投标方须在确认并履行招标文件中各项条款规定和要求的基础上，按招标文件具体规定编制并提供投标文件和有关证明资料。

4、为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期。在招标人规定的投标截止时间后送达的文件，招标方拒绝接受。

5、投标人在投标截止日期前有权对投标文件进行补充修正，其补充修正的文件必须加以密封。

6、任何要澄清招标文件的投标人，均应在投标答疑截止前，书面提请招标人解释，招标人在二日内给予书面答复。

7、投标文件的分数：一正一副。

8、投标文件的递交形式：

1）投标文件须用A4纸打印，并按招标文件顺序装订成册（胶装）后密封，在封套上写明招标人及投标人名称、地址，并于开标前交于招标单位。投标截止时间之后收到或未按招标要求编制的投标书，招标人不予接收。

2）投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标单位及其单位法定代表人（或代理人）的印鉴。

3）投标书一旦送交招标人，投标人不得以任何理由增加或减少相关资料、更改补充文件等，除非招标人另有要求。

4）投标人每一标段都应提供 两 份投标文件，其中正本 壹 份，副本 壹  份。投标文件须加盖投标人公章，并有法人代表或委托代理人签名。

5）投标文件正、副本应分别装袋密封，并将投标人公章盖于封口处。

6）招标人对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

7）报价清单电子版（U盘拷贝），将U盘与投标文件同时密封

8）在投标截止时间以后送到的投标文件，招标人将拒绝接收。

9）所有投标文件不予退还。

四、评标的组织与过程

1、评标说明：中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

2、评标办法：采用综合评分法进行评分。招标人在开标前公布上限价，超过上限价的将作为废标处理。

3、评分原则：对投标人按总分100分进行评标。

㈠商务标-报价（70分）

投标报价评分规则：设最低限价的，最低限价为70分，投标人投标价每高1%减1分，计算值保留两位小数；不设最低限价的，投标最低价为70分，其他投标人投标价每高1%减1分，计算值保留两位小数。

㈡技术标（30分），包括：

A分包商评价等级（5分）

B其它技术项评分（25分）

（1）项目经理部组成（0-3分）

（2）技术方案：施工组织设计、质量承诺、工期计划安排（0-7分）

（3）主要机械设备配备及材料、构配件计划（0-4分）

（4）劳动力安排（0-5分）

（5）安全、文明施工及环境保护措施（0-4分）

（6）项目经理近三年来类似业绩（以合同影印件或其它证明材料为准）（0-2分）

五、定标

1、招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委联合颁发的《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关规定最终确定中标人。最低投标报价不是中标的唯一条件。

2、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效标书处理，并不得参与评标：

（1）投标人的资格及投标代表的身份审核没有通过的。

（2）投标文件未按招标文件要求予以密封；或有明显拆封现象。

（3）投标文件未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托（原件）及委托代理人印章的。

（4）投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认。

（5）投标人未对招标文件实质性要求和条件作出响应的。

（6）投标人未按照招标文件要求的方式、金额提交投标保证金。

（7）投标人在投标文件中，对招标项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准。

（8）投标文件逾期送达。

（9）如招标人有理由认为各投标人串通哄抬投标报价，或所有投标人的报价均高于招标人限价的，招标人有权终止本次招标活动。

3、招标人根据评标委员会的推荐意见及公示结果确定中标人。

六、招标原则

1、评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则，主要从报价情况、执行合同的能力、信誉等方面进行综合评比。

2、集体决定的原则。任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果，中标单位由招标小组集体决定，组长向中标单位宣布，所形成的招标结果招标小组成员要签字予以确认。

七、投标文件的编制内容及顺序

1、投标函

2、法人授权委托书原件和被委托人身份证复印件

3、工程量清单报价（签字及盖章）

4、投标人的资格证明文件（包括：企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（或者三证合一营业执照）、开户许可证、及法人授权委托书原件和法人代表身份证复印件、授权代表身份证原件及复印件；一般纳税人证明等其他有必要的证件）复印件加盖单位公章

5、履约保证书

6、增值税专用发票承诺书

7、投标材料质量保证承诺书

8、安全责任承诺书

9、投标人概况和证明投标人资信的有效文件（如有）

10、报价清单电子版（U盘拷贝），将U盘与投标文件同时密封

11、现场管理人员和技术负责人的资质证书复印件，企业及拟任现场管理人员和技术负责人近三年同类工程简历、业绩及获奖情况（格式自列）；

12、投标方认为需要表达的与本次招标相关的其他内容。

投标文件部分格式

附件1、

投 标 函

致：安徽开源园林绿化工程有限公司

我方已仔细研究了中煤西城广场办公楼第19层办公楼装修的招标文件的全部内容，完全响应招标要求，采用 固定 单价：

1、投标清单（详见附表）甲方支付货款时乙方需提供与结算金额等额的合法有效的增值税专用发票。

2、以上报价已包含 11  %增值税专用发票。本项目按专业清单报价表进行投标报价，所报单价中包括为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、现场经费、安装、缺陷修复、管理、保险（除工程一切险及第三者责任险外）、税费、利润、自检、迎检、安全费用、地方协调费用，和其必须配套项目的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（含工料机价格上涨风险）。

3、我方承诺按合同约定供应，其质量符合甲方及国家现行规范验收要求。

4、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5、 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币 壹万元整 （￥：10000.00元）。

6、如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交中标总价5%金额履约保证金。

(4）我方承诺所供材料质量、时间满足合同约定要求。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期:      年     月     日

附件2：

法定代表人身份证明

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 姓名：性别：年龄：职务：

- 系 （投标人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- 投标人：             （盖单位章）

- 日  期：      年    月    日

- 注：附法定代表人身份证复印件

附件3：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系       的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加安徽开源园林绿化工程有限公司的中煤西城广场办公楼第19层办公楼装修 的投标工作。代理人以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

法人代表：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

公司名称：（单位公章）

日  期：    年   月   日

- 注：附授权代表人身份证复印件

- 附件4、

增值税专用发票承诺书

致：安徽开源园林绿化工程有限公司

我公司承诺本公司严格按照国家及合同约定开具增值税专用发票（增值税专用发票税率  11  %），开具增值税专用发票可以经税务部门认证通过，同时积极配合甲方办理发票抵扣手续，办理完发票抵扣手续后，方可支付我方工程材料款。

单位全称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 附件5、

投标材料质量保证承诺书

致：安徽开源园林绿化工程有限公司

我公司严格按照有关标准、规范运送施工材料，产品质量符合国家标准要求；保证 材料质量满足合同约定要求，保持现场施工的连续性。

单位全称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 附件6、

安全责任承诺书

致：安徽开源园林绿化工程有限公司

感谢安徽开源园林绿化工程公司给予我方在  中煤西城广场办公楼第19层办公楼装修  工程共同合作的机会，现就工程中可能出现的一些问题进一步确认和承诺。并在此声明：本承诺书与施工专业分包合同具有同等法律效力。

- 我方承诺为保证中煤西城广场办公楼第19层办公楼装修  工程的顺利进行，我方愿意向贵公司交      /    万元安全生产、文明施工保证金以显我方努力搞好安全生产、文明施工的诚意。

- 我方承诺按照施工协议配备一套完整的管理班子，安全员（安全C证）、特殊作业人员配置须与施工合同要求的管理人员职务数量相配备、特殊工种人员、持证上岗及其它要求相符并保证在施工期间在岗尽职，对我方未按规定配置的按受扣罚处置、并有权要求我方对不在岗、不称职管理人员、特殊工种的处罚、更换、辞退。

- 我方承诺保证劳务人员进场时先向总包部提交有效证件办理施工人员保险及真实信息通过三级安全教育与培训考核合格后上岗，作业人员按规定在18周岁至60周岁之间并无不适应建设施工的劳务人员进场作业，故意隐瞒务工年龄、疾病信息与未经三级安全教育考核合格及未能办理保险等违规使用不合规劳务人员造成后果的由我方负全责。

- 我方承诺大型机械设备使用、维保、检修等严格按照总包部要求实施、进场后中小型机械设备按项目部布置要求按规定安装验收后使用，材料分类堆放整齐，施工现场整洁，配置专职人员（施工区域分区负责）确保达到贵公司绿化景观工程项目“安全生产标准化”达标考核标准。

- 我方承诺将熟悉并自觉遵守执行行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及发包方、业主、监理方的各项安全生产规定制度与要求对施工安全、文明检查、行为监管、防护设施检查与验收等。

- 我方承诺如发生安全事故后立即用最快捷的方式向总包部领导报告，并负责对受伤人员全力救治、治疗费用的踌措，保护事故现场并做好记录和拍照，接受总包部及上级主管部门对事故的调查和现场勘察，受伤人员痊愈后我方主动协调对受伤人员的伤残、误工补偿等事宜并报总包部备案，如我方没有及时协调处理受伤人员的伤残、误工补偿等事宜而造成影响的，由贵公司或总包部对受伤人员伤残、误工补偿等事宜处置，相关费用从我保证金或工程款中扣除。

- 我方承诺我方与第三方签订的劳动、租赁、买卖等一切合同与贵方无关。我方在施工工地发生的合同债务、劳务纠纷、侵权责任一律由我方履行和承担责任。

- 我方承诺将负责对机械设备、防护设施以及其它安全设施、设备的保护。

- 我方承诺严格按照安徽省蚌埠市安全生监督站、公司、总包部及相关用电规范、规定实施。其体负责二级箱以上线路、电箱的维护配合。配置专职持证电工对生活区用电与二级箱以下电箱、电线及用电设施、设备配置安装与维保及监管，保证生活用电及施工用电与规范使用与安全。

- 我方承诺对公司、总包部及业主、监理以及其它主管部门下发的各类检查单、整改单、联系单、处罚单等无条件签收（异议的事后沟通 ），须整改的做到定人、定期、定措施整到位、对未整改或整改不到位的接受处罚，对拒签的双倍处罚。

- 我方承诺在施工过程中如因我方的安全生产、质量技术、劳动保护、文明卫生、环境保护或因违法行为、违反劳动纪律被业主、监理通报、处罚或新闻媒体爆光，产生不良影响，我方将主动采取措施，消除不利影响并承担相应发生费用。贵公司或总包部有权根据事件性质的严重性对相关人员处置及对我方处罚。

- 我方承诺严格遵守与贵方签订的《专业分包合同》以及公司相关制度与《安全奖惩制度》。

- 我方承诺对员工做好班前会教育及安全技术交底。

- 我方承诺已了解并熟悉施工现场状态和贵公司的管理模式，并严格遵守。凡因我方违反国家相关法律、法规及双方之协议、公司制度以及违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为的后果由我方承担，并愿意接受公司按违章的情节与性质的处罚从我保证金或工程款中扣罚。

- 我方承诺将严格服从贵方一切指令。

特此承诺

单位全称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 附件7、

履约保证书

致： 安徽开源园林绿化工程有限公司

我方中标后愿意以中标综合单价与贵公司签订中煤西城广场办公楼第19层办公楼装修  合同协议书，并保证完全履行合同，我单位愿意出具履约保证金         元（           元整）作为履约担保。

投 标 单 位：（盖章）

法 定 代 表 人

或

其授权的代理人：（签字、盖章）

年      月     日

附件8、

拟采用人员、机械表

1.1、拟投入机械设备一览表

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 数量（台） | 新旧程度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

（根据现场实际需要自行调整表格）

1.2、拟投入人员一览表

| 序号 | 项目名称 | 工种 | 数量 | 时间安排 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：现场必须配备安全员（安全C证）、技术员与测量员，明确体现在上表中并提供相应资格证书

（根据现场实际需要自行调整表格）

附件9

企业/项目经理业绩一览表

| 序号 | 投标申请人 | 企业业绩 | 拟派项目经理 | 项目经理业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |

# 附件10

# 报  价  清  单

法定代表人或其委托代理人：  （签字）           投标单位：